|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biên bản họp, làm việc nhóm**  Nhóm: 1  Thời gian – time: <khung giờ 22h:20 – 22h55><ngày 28/03/23>  Địa điểm – location: Online Zoom  Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Hà Thị Huệ  Thành viên tham dự - Participants:  1.Nguyễn Hà Đức Minh  2.Bùi Huy Nam  3.Lương Thu Hường  4.Tạ Thị Tuyết Mai | | | | | |
| # | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Hà Đức Minh | **x** |  |  |  |
| 2 | Bùi Huy Nam | **x** |  |  |  |
| 3 | Hà Thị Huệ | **x** |  |  |  |
| 4 | Lương Thu Hường | **x** |  |  |  |
| 5 | Tạ Thị Tuyết Mai | **x** |  |  |  |
| **Chương trình họp – Meeting agenda** | | | | | |
| **#** | **Mục nội dung – Item** | **Người trình bày – Owner(s)** | **Thời gian – Time** | **Ghi chú, trao đổi – Notes** | |
| 1 | Tổng Kết báo cáo Chương 1 | Hà Thị Huệ | 2p | Cả nhóm đồng tình với phần tổng kết | |
| 2 | Giới thiệu và tìm hiểu nội dung chương 2 phần 1 | Hà Thị Huệ | 8p | Tất cả các thành viên đọc và tham khảo , góp ý xây dựng | |
|  | Đóng góp ý tưởng về xây dựng website | Cả nhóm | 5p | Cả nhóm cùng thảo luận | |
| 3 | Tiến độ xây dựng website | Bùi Huy Nam | 10p | Các thành viên cùng góp ý kiến | |
| 4 | Viết biên bản họp | Huệ + Mai | 10p |  | |
|  | | | | |  |
| **Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions** | | | | |  |
| **#** | **Vấn đề - Issues/problems** | **Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions** | | **Giải pháp được chọn – Selected solution** | **Ghi chú – Notes** |
| 1 | Website vẫn còn thiếu nhiều chức năng | Tham khảo tài liệu trên internet,  Trao đổi với các thành viên trong nhóm  Hỏi thầy cô, bạn bè  Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css , js để củng cố thêm vào website | | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm  Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css , js để củng cố thêm vào website |  |
| **Kế hoạch hành động – Action plan** | | | | | |
| **#** | **Hành động – Action** | **Thời hạn – Deadline** | **Người thực hiện – Owner(s)** | **Ghi chú – Notes** |  |
| 1 | Tìm tài liệu khảo sát sơ bộ về hệ thống website | 1 ngày | Nam +Hường |  |  |
| 2 | Tìm tài liệu đặc tả người dùng | 1 ngày | Minh +Mai |  |  |
| 3 | Tổng kết phần 1 chương 2 khảo sát hệ thống | 2 ngày | Huệ |  |  |
| **Đóng góp nhóm – Team contribution** | | | | | |
|  | **Thành viên – Member** | **Ý tưởng, giải pháp – Idea(s)** | **Hỗ trợ người khác – Support other(s)** | **Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities** | **Ghi chú – Notes** |
| 1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Lương Thu Hường | 2 | 1 |  |  |
| 5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1 |  |  |
| **Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback**  *Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a* | | | | | |
|  | **Số phiếu 4** | **Số phiếu 3** | **Số phiếu 2** | **Số phiếu 1** |  |
|  |  |  |  |  |  |