**Team working plan**

| **Kế hoạch làm việc nhóm - Team working plan**  Nhóm: 1  Ngày bắt đầu – Start time: 13/03/2023  Ngày kết thúc – End date:  Thành viên nhóm – Team members:  1. Nguyễn Hà Đức Minh  2. Bùi Huy Nam  3. Hà Thị Huệ  4. Tạ Thị Tuyết Mai  5. Lương Thu Hường | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status  (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes |
| 1 | Họp biên bản kickoff | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Done | Cả nhóm | đã hoàn thành biên bản và up lên git |
| 2 | Xác định nội dung chủ đề | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Done | Cả nhóm | đã và up lên git |
| 3 | Thiết kế và tham khảo website | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 4 | Phân công làm báo cáo chương 1 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Done | Bùi Huy Nam |  |
| 5 | Tìm hiểu và làm nội dung về ngôn ngữ HTML, CSS | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Done | Lương Thu Hường + Hà Thị Huệ |  |
| 6 | Tìm hiểu và làm nội dung về ngôn ngữ JS, SQL | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Done | Bùi Huy Nam+ Tạ Thị Tuyết Mai |  |
| 7 | Tìm hiểu và làm nội dung về phần mềm Visual Studio Code | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Done | Bùi Huy Nam +  Nguyễn Hà Đức Minh |  |
| 8 | Tìm hiểu và hướng dẫn sử dụng github | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 9 | Tìm tài liệu tiếng anh liên quan đến chủ đề | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 10 | Tổng kết báo cáo chương 1 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Done | Hà Thị Huệ |  |
| 11 | Giới thiệu, tìm hiểu, phân công nội dung báo cáo chương 2 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Done | Hà Thị Huệ |  |
| 12 | Làm nội dung khảo sát hệ thống sơ bộ | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | Done | Nguyễn Hà Đức Minh |  |
| 13 | Làm nội dung khảo sát hệ thống chi tiết | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Done | Lương Thu Hường + Hà Thị Huệ + Tạ Thị Tuyết Mai |  |
| 14 | Làm nội dung yêu cầu chức năng và phi chức năng | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 01/04/2023 | 30/03/2023 | Done | Bùi Huy Nam |  |
| 15 | Tổng kết nội dung báo cáo chương 2 phần 1 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Done | Lương Thu Hường + Tạ Thị Tuyết Mai |  |
| 16 | Tìm hiểu về actor và use case | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 17 | Phân tích mẫu website tham khảo tìm ra actor và use case | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 14/04/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 18 | Phân tích và đặc tả chi tiết các use case của website | 30/04/2023 | 01/05/2023 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 19 | Vẽ biểu đồ trình tự | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 20 | Thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu | 14/05/2023 | 14/05/2023 | 20/05/2023 | 20/05/2023 | Done | Cả nhóm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Tiến hành xây dựng giao diện website | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 10/06/2023 |  | On-go | Cả nhóm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Dự kiến hoàn thành dự án | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 15/06/2023 |  | On-go | Cả nhóm |  |